**2015.10.17芝麻开花网站建设视频会议**

参加人员：沈丽萍、陈晓燕、凌英戈、陈荣兴、黄亮磊、林庆庆、王瑞锋

主要议题：

10.24活动网站细节修改、

第二期开发美工及框架改进

【会议要点】

1、周五10.23之前调整补充好版面，供10.24活动使用。

（1）照片：统一使用长方形模式

（2）人员顺序：

创始人

指导董事会

监督咨询委员会

工作团队

（3）导师团队还是依然保持独立模块

（4）将照片附近职务说明文字去掉，只保留姓名和照片

（5）如果实在没有照片，可先用姓名职务列表暂时代替（亮磊将名单发给荣兴）

（6）工作团队中，每位团队成员的头衔都需注明

（7）每一段大段文字中，不需要空出两格，文字直接顶格即可。

2、美工、布局二期开发

（1）美工及格局进一步调整，放在第二期开发进行。劳务费用重新协商。美工付费，芝麻开花与美工沟通设计要求，美工费用进一步协商。

（2）简洁大方的主页，需要加图片，突出芝麻开花特色。

（3）支持pad、手机模式

【流水聊天记录】

一、界面功能演示

凌英戈：菜单有点轻、单薄，需要美工支持，建议加些图片显得厚重感，如果页面没有图片，显得有些空洞。

黄亮磊：颜色和标志建议突出芝麻开花的特色，有些设计感。建议在初版基础上加些调整。

文字首行不要空两格，文字直接顶格，每一段文字直接顶格。

陈荣兴：建议先请美工解决设计版面，然后交给陈荣兴做代码

凌英戈：建议放些大气背景图片。

陈晓燕：图片有版权问题，不能请以从外面放图片。所有对外照片应该注意。

凌英戈、黄亮磊：陈荣兴招募美工协助，亮磊可以与美工沟通效果要求

沈丽萍：1、点击进入后，应该是首页的页面。目前的“愿景和模式”作为首页，太具体，不适合。客户进入后的第一感觉应该是整体的感觉，而不是具体的页面。客户在主页上有选择的权利。2、参考联合国儿童教育基金会主页。

二、首页Layout

陈晓燕：参考：九宫格/微软风格；美丽中国风格。

陈荣兴：要求提供设计好的素材。

沈丽萍：建议陈荣兴找学生设计、拟定设计费。如果时间实在来不及，可以先展示现有的格局。

陈晓燕：建议增加ipad、手机界面

陈荣兴：目前框架可以支持。完全自适应有困难。

人员照片：创始人、指导董事会介绍分别表述，不要放在一栏。人员表格名称职位可以删掉，直接用照片形式显示就行。用长方形照片。

人员名单顺序

创始人

指导董事会

监督委员会（先放表单，应为暂时没有图片）

工作团队，每个头衔都要加上。如果没有照片，先放名字表单。

陈荣兴：担心优化网站时间来不及，建议作为第二期。

凌英戈：先上传现有版本，包括细节改动。美工可以放在第二期，后续协商预算价格。